澄住建规〔2020〕3号

关于印发《江阴市园林绿化施工企业

信用综合评价实施细则（试行）》的通知

各有关单位：

为加快推进和完善我市园林绿化施工企业诚信体系建设，营造公开、公正的市场环境，依据住建部、江苏省住房和城乡建设厅、无锡市市政和园林局相关文件精神，结合本市实际，制订了《江阴市园林绿化施工企业信用综合评价实施细则》，现予印发，请贯彻执行。

江阴市住房和城乡建设局

2020年5月21日

（此件公开发布）

江阴市园林绿化施工企业信用综合评价实施细则（试行）

第一章  总  则

第一条  为进一步规范我市园林绿化企业的信用管理，推动建立健全开放、有序、规范的园林绿化施工市场监管体系，根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《住房城乡建设部关于印发〈园林绿化工程建设管理规定〉的通知》（建城〔2017〕251号）、《住房城乡建设部办公厅关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》（建办城〔2017〕27号）、《江苏省住房和城乡建设系统失信行为管理和惩戒办法（试行）》（苏建规〔2016〕2号）以及《江苏省园林绿化工程建设市场管理改革创新试点工作方案》等有关规定，并结合我市园林绿化行业实际，制定本细则。

第二条  本细则所称企业信用综合评价，是指对园林绿化施工企业信用情况实行量化计分，即在考核时段内，依据国家法律、法规、规范标准对园林绿化建设市场行为、施工现场行为进行量化考核后，园林绿化施工企业获得的综合信用分。原则上每年分2个考核时段，即1月1日至6月30日、7月1日至12月31日。

第三条  本信用综合评价对象原则上只限于在本市行政区域内从事园林绿化工程建设的施工企业。

城市建设科和园林工程管理科具体实施本市园林绿化企业信用综合评价管理，包括信用计分的核实、整理、汇总、公布等工作。其他职能科室依据各自职责，做好企业信用日常计分记录工作。

第二章  考核内容与计分方法

第四条  企业信用综合评价采用百分制，综合信用评价分由基本信用计分（70分）、在建工程考评分（30分）、奖励分（10分）三部分组成。

第五条  基本信用计分，最高70分，是指在考核时段内，根据企业的基本信息进行的量化考核计分（见附件1），每年6月和12月为申报期，企业在住建局信用综合监管平台自行申报，园林工程管理科进行审核，当月生成分值。该分值和上个考核期的在建工程考评分等相加，即为该企业信用分。

第六条  在建工程考评分，最高分30分，在建工程是指在江阴行政区域范围内实施且工程在开工前在住建局进行工程备案的政府投资园林绿化工程，（见附件2）。在建工程考评采用扣分制。动态考评采用“双随机、一公开”的原则进行考评，由城建科牵头组织考评工作组，随机抽取考评成员，随机抽查备案的在建工程，根据人员到位、质量管理、安全文明施工等考核内容进行扣分，扣完为止（见附件3）。

无在建工程企业的得18分。

第七条  企业奖励分，最高 10分，其中基本信用加分5分，在建工程考评加分5分。（具体加分标准参照附件1和附件3）

第三章  考核信息录入与结果公布

第八条  企业基本信用考核涉及的基本信息、奖励情况由企业负责自行录入、填报，并及时更新。

企业的各类受惩信息，由市住建局负责录入。

第九条  企业信用综合评价分自公布之日起至下次公布之日前有效。

第四章  信用考核成果运用

第十条  市住建局根据园林绿化施工企业在考核时段内的信用综合评价结果，将做为在局系统评优评选的依据。

在考核时段内，企业有下列情形之一的，不再计算其信用综合评价得分，直接列入信用黑名单：

（一）企业资质动态核查未通过的；

（二）企业工商登记年检不合格的；

（三）企业自身管理存在严重疏忽，导致一般及以上质量、安全事故的；

（四）企业因拖欠农民工工资，导致农民工群体上访，造成不良影响的；

（五）企业填报虚假信息骗取信用分的；

（五）其他严重失信行为。

第十一条  企业信用综合评价结果公布后，市住建局负责将结果抄告市公共资源交易中心，作为政府投资工程招投标的重要依据之一。

第五章  监督管理

第十二条  企业在信用综合监管平台上自行申报录入的信息，应保证真实性、完整性。

第十三条  对在信用信息采集、核实、考核、公布等工作中，出现玩忽职守、弄虚作假、隐瞒不报或徇私舞弊的职能部门责任人员，依法给予行政处分或追究相关责任。

第十四条  企业及从业人员对日常信用扣分有异议的，可在收到《不良行为扣分通知书》后5个工作日内向市住建局提出申诉，市住建局受理相关材料后在5个工作日内进行复查。复查结论书面回复申请企业或个人。

第六章  附则

第十五条  本办法由江阴市住建局负责解释。

第十六条  本办法自发布之日起开始试行

附件：1、园林绿化企业基本信用分评分标准

2、园林绿化在建工程备案表

3、在建工程考核动态评分标准

附件1：

园林绿化企业基本信用分评分标准

| 评分项目 | 评分条件 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构 （总分15分） | 具有有效营业执照（业务范围内包含园林绿化施工、养护内容） |  | 15 |
| 企业注册地经营场所 （总分10分） | 市外企业在江阴无分公司 |  | 0 |
|  | 企业注册地在江阴，具有江阴市域内租赁的经营场所（面积） | <100㎡ | 6 |
|  |  | 100—299㎡ | 7 |
|  |  | ≥300㎡ | 8 |
|  | 企业注册地在江阴，具有江阴市内自购自建的经营场所(面积，和上条不累计计分) | <100㎡ | 8 |
|  |  | 100—299㎡ | 9 |
|  |  | ≥300㎡ | 10 |
| 从业人员 （总分5分） | 企业在江阴市缴纳社保一年以上的从业人员（总分5分） | <10人 | 3 |
|  |  | 11-30人 | 4 |
|  |  | >31人 | 5 |
| 专业技术人员 （总分10分） | 企业在江阴市缴纳社保一年以上的专业技术人员 | 具有园林绿化专业高级职称人员或高级技师 | 2分/人 |
|  |  | 具有园林绿化专业中级职称人员或技师人员 | 1分/人 |
|  |  | 具有园林绿化专业初级职称人员或绿化中级（含）以上技术工人 | 0.5分/人 |
| 机械设备 （总分3分） | 拥有自购的大型制式机械装备，如浇灌车、高空修剪车、5T以上卡车等（单价10万元以上） |  | 1分/台 |
|  | 小型汽油机、植保机、修剪机等 |  | 0.1分/台 |
| 工程业绩 （总分5分） | 提供企业近三年内，在江阴市域通过竣工验收的园林绿化建设工程业绩 | 无业绩提供 | 0 |
|  |  | 业绩累计在200万元以下（含） | 1 |
|  |  | 业绩累计在201—500万元（含） | 3 |
|  |  | 业绩累计在500万元以上 | 5 |
| 依法纳税 （总分10分） | 提供企业在江阴市域上年度的上缴纳税总额证明 | 无纳税提供 | 0 |
|  |  | 在江阴地区纳税10万元以下（含） | 3 |
|  |  | 在江阴地区纳税10万元以上—50万元（含） | 5 |
|  |  | 在江阴地区纳税50万元以上—100万元（含） | 7 |
|  |  | 在江阴地区纳税100万元以上 | 10 |
| 政府表彰及行业评优表彰 （总分12分） | 近三年内获得江苏省绿化委员会、江苏省住房和城乡建设厅、江苏省林业局或无锡市委、市政府表彰 |  | 4分/次 |
|  | 近二年获得无锡市绿化委员会、无锡市住房和城乡建设局、无锡市市政和园林局、无锡市自然资源和规划局（林业局）以及江阴市委、市政府表彰 |  | 3分/次 |
|  | 近一年获得江阴市行业主管行政部门年度表彰 |  | 2分/次 |
|  | 近三年获得江苏省住建厅工程质量“扬子杯”的园林绿化工程 |  | 5分/项目 |
|  | 近二年内获得无锡市园林绿化优质工程表彰 |  | 4分/项目 |
|  | 近一年获得江阴市园林绿化优质工程表彰 |  | 3分/项目 |
| 加分项 （最高5分） | 获得省级重合同守信用证书 |  | 2分 |
|  | 市级重合同守信用证书 |  | 1分 |
|  | 银行3A征信 |  | 1分 |
|  | 近一年积极参加扶贫、社会公益捐赠证书（获得红十字会、慈善总会认定的） |  | 2分 |
|  | 近一年积极响应社会救灾、积极参加园林绿化主管部门主导救灾工作的 |  | 2分 |

备注：各单项评分满分为止。

附件2：

园林绿化工程备案表（工程概况）

备案编号：

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 施工总面积 |  | 形象进度 |  |
| 其中： | 绿化面积： 景观面积： |  |  |
| 工程造价 金额（万元） |  | 投资来源 |  |
| 参建各方 |  |  |  |
| 参建单位 | 单位名称 |  | 项目负责人 |
| 建设单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 设计（勘察） 单位 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附件3：

在建工程动态评分标准

| 检查内容 | 扣分项目 | 扣分情况 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员到位 8分 | 开工前未到建设单位进行人员备案扣2分 |  |  |
|  | 项目经理到场率低于工作日的80%的，未到场按0.5分/天扣分 |  |  |
|  | 施工员、质量员、安全员、材料或预算员到场率低于工作日80%的，未到场按0.3分/人.天扣分 |  |  |
|  | 签到簿存在代签字的，按0.5分/次扣分 |  |  |
|  | 人员到位情况被市级或以上联合检查后通报批评的，扣2分 |  |  |
|  | 总扣分达到7分的，按照合同履约行为缺陷，列入失信企业名单，抄报相关单位 |  |  |
| 质量管理 10分 | 乔、灌木种植基础处理不到位的，按0.5分/处扣分 |  |  |
|  | 种植土达不到要求的，按0.1分/吨扣分 |  |  |
|  | 地形处理达不到设计要求的，按0.1分/㎡扣分 |  |  |
|  | 乔、灌、草、等种植苗木达不到设计要求的，按乔木0.3分/株、灌木和草坪地被0.1分/㎡扣分，乔木种植土球达不到要求，按0.1分/株扣分 |  |  |
|  | 园林景观小品质量不符合设计要求或发生质量问题的，按3分/处扣分，园路铺装及道路施工等发生质量问题的，按2分/处扣分 |  |  |
|  | 营养土未按照招投标文件供应或提供虚假材料的，按1分/吨扣分，情节严重的，列入失信企业名单，抄报相关部门 |  |  |
|  | 竣工后至移交期的养护考核被评为不及格的，按2分/次扣分 |  |  |
| 安全文明 3分 | 开工前施工应根据施工现场条件，摸清施工范围和周边的水、电、气等情况，根据施工要求，制定安全施工细则和应急预案，未制定的扣2分，无安全台账资料的，扣1分 |  |  |
|  | 道路绿化施工，未设置安全警示牌扣1分、未穿反光背心按0.1分/人扣分、苗木到场后当夜未种植或规整影响交通的按1分/处扣分，施工车辆未按规定停放、未采取警示措施的按1分/车次扣分 |  |  |
|  | 高空作业未系安全绳的按0.2分/人次扣分，踏板不符合要求的，按0.2分/处扣分。 |  |  |
|  | 不按规定佩带安全帽的，按0.1分/人扣分 |  |  |
| 安全文明 3分 | 保证吊机等机械设备完好，符合使用要求，不得超负荷使用。吊机作业时，未有专人指挥的，扣0.3分，吊机作业时吊臂应与附近高压电缆保持安全距离，未达到安全距离的，扣1分/人。 |  |  |
|  | 建设单位或监理发现的安全隐患未及时整改的，按1分/处扣分。 |  |  |
|  | 施工用电接线不符合规定，按1分/处扣分 |  |  |
|  | 运输车辆有超载、超速情况的，按1分/辆扣分 |  |  |
|  | 有偷窃行为的，扣1分/次 |  |  |
|  | 工地发生安全事故的，施工企业列入黑名单，并通报相关部门 |  |  |
| 扬尘管控 2分 | 对照《江阴市园林绿化工程扬尘污染防治管理实施细则》执行，未执行的，按1分/处扣分 |  |  |
|  | 被环保等部门通报批评的，扣2分；被新闻媒体曝光的，扣2分 |  |  |
| 工程管理 7分 | 未编制施工组织方案、未通过建设单位组织的方案评审擅自开工的，扣2分 |  |  |
|  | 制定施工计划不科学合理、不结合实际情况的，扣1分/次 |  |  |
|  | 因施工组织不严密、返工等施工单位自身原因，造成工程未如期竣工验收的，按为0.1分/天扣分 |  |  |
|  | 不服从建设单位项目负责人以及监理管理的，扣0.5分/次 |  |  |
|  | 施工现场物资堆放凌乱无序、交通组织不畅通，每处扣1分，施工现场脏乱差的，扣2分 |  |  |
|  | 工程资料签报不及时扣1分/次，竣工、送审材料不规范不及时的，扣2分。 |  |  |
|  | 有拖欠农民工工资情况发生的，扣5分；造成有上访情况发生的，列入黑名单 |  |  |
|  | 因执行施工计划不合理，或施工过程前期较松散，而导致后期抢赶工期的，扣5分 |  |  |
| 加分项 (最高5分) | 工程获得江阴市优良工程的加2分，获得无锡市优良工程的加3分（不累加） |  |  |
|  | 工程按时竣工，加1分;工程竣工验收被评为良好等级的加2分，被评为优良等级的，加3分 |  |  |

备注：1、各单项扣分扣完为止；2、信用评价周期内以平均值为企业动态评分得分值。

被考核企业（签章）：                                 检查人：

抄报：无锡市市政和园林局，江阴市人民政府办公室。

抄送：江阴市政务服务管理办公室，江阴市社会信用体系建设办公室。

江阴市住房和城乡建设局               2020年5月21日印发